附件2：               评标方法

评委会按下表内容对投标人的投标文件进行技术标评分和商务标评分

第一阶段：技术标评分标准（50分）

| 类别 | 指标 | 分 值 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业 情况 （37分） | 企业资金 | 5 | 投标人注册资金达到1000万（不含）--3000万（不含）加1分，投标人注册资金达到3000万（含）--5000万（不含）加3分， 投标人注册资金达到5000万（含）以上加5分，满分5分。 |
|  | 资质要求 | 15 | 投标人必须具有输变电工程专业承包三级及以上资质且具有承装（修、试）电力设施许可证：（承装类四级，承修类四级、承试类五级）。在此基础上具有电力工程总承包三级资质加5分，具有机电工程总承包三级资质加5分，具有建筑总承包三级资质加5分。满分15分。 |
|  | 项目经理要求 | 5 | 拟派项目经理具有机电安装工程专业二级及以上建造师资格，无在建或中标待建项目且为本公司职工。提供投标单位为项目经理为其缴纳至招标公告发布日前至少四年的社保的证明文件加5分，三年社保证明的加3分，一年社保证明的加1分。满分5分。 |
|  | 企业同类业绩 | 6 | 投标人自2013年1月1日至今至少具有1个单项合同金额人民币20万元及以上的箱变类似项目业绩，在此基础上每增加一个类似项目业绩加3分，满分6分。需提供合同复印件。 |
|  | 其它人员要求 | 6 | 投标人拟派的技术负责人需有中级及以上工程师证，项目班子成员需有施工员、安全员、质量员、取样员、造价员职业证书。每提供一个的1分，满分6分. |
| 投标文件 （2分） | 满足招标文件要求 | 2 | 评委根据投标人的投标文件的完整性、规范性打分，包括是否按招标文件要求提供相关材料，是否严格按规定格式填报等进行评审，满分2分。 |
| 施工组织设计 （11分） | 主要施工方法 | 3 | 主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。评委视标书表述内容给予0-3分。 |
|  | 拟投入的主要施工机械、设备计划、主要物资计划、劳动力安排计划 | 2 | 拟投入的主要施工机械、设备计划、施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，各主要施工工序劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，评委视标书表述内容给予0-2分。 |
|  | 确保工程质量、安全生产、文明施工的技术组织措施 | 2 | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求；现场防火、社会治安安全措施得力。评委视标书表述内容给予0-2分。 |
|  | 确保工期的技术组织措施 | 2 | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。评委视标书表述内容给予0-2分。 |
| 售后服务、培训及养护（2分） | 售后服务、培训及养护 | 2 | 根据承诺的售后服务的及时性，响应情况，服务培训方案等由各评委酌情打分（0-2分）。 |

技术标评审结束后，根据技术标的评分情况，若合格的投标人数量＞4家，则按照合格投标人技术标得分由高到低的顺序排序，选取第1-4名合格投标人入围第二阶段商务部分评审，若合格的投标人数量≤4家，则经过技术标打分后均可入围第二阶段商务部分评审。符合上述入围原则排序，得分相同的可按对应排序并列入围（技术标最终得分保留小数点后2位数字，第3位四舍五入）。

第二阶段：商务标部分评审（50分）

评标委员会第一阶段入围的投标人的有效报价进行分析，审查报价是否有异常报价等情况（投标报价异常一致或者呈规律性变化），如有异常，可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料，投标人不能做出合理解释的不参与商务标评审，报价超过或等于控制价的将被判定为无效报价，不参与商务标评审。（此时，技术标入围单位，按排名相应增补）。

评标基准价等于投标人报价的平均值，若投标人大于4家（不含4家），则去掉一个最高价，一个最低价。各投标人报价与评标基准价比较，相等的得50分，与评标基准价相比每高1%扣3分；与评标基准价相比每低1%扣2分，分数扣完为止。（偏差率按照直线插入法计算得分。数字均保留小数点后2位数字，第3位四舍五入。）

最终排序

（1)投标人的最后综合得分值为商务标得分（技术未入围单位不计算商务得分）+技术标得分。

（2）评标委员会依据本评标办法，按照得分的高低排列顺序，得分最高的投标人为第一中标候选人，其次为第二中标候选人，依此类推。评标委员会按最终综合总得分由高到低排序，推荐2名有排序的投标人作为中标候选人,若出现两个或两个以上投标人综合分值相等时，报价低的排序靠前。若报价也相等，则由评标委员会投票确定排序。

（3）未尽事宜，由招标人及评委会依据相关法规确定。

（4）本工程招标文件解释权归招标人及招标代理机构。

详细评审（商务标和技术标评审）

本次招标采用基本条件下的综合评分法

备注：评委会在进行商务标评审前，若发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，可能对工程质量、进度和诚信履约能力产生影响的，评委会应当要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评委会应当认定该投标人的投标报价为无效报价并按无效标处理，且不参与商务标评审中位值和最低成本价的计算。（注：若已被抽取进入数据计算名单且发生以上情况的投标人，评委会在计算中位值前直接将其从被抽取的名单中剔除且不再替补。）投标人投标时，自行决定是否另行携带投标报价合理性的证明材料，投标人单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。