附件2：               评标标准

| 类别 | 指标 | 分 值 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业 情况 （5分） | 企业资金 | 5 | 投标人注册资金未达到100万（不含）得2分； 投标人注册资金达到100万（含）--500万（不含）得3分； 投标人注册资金达到500万（含）--1000万（不含）得4分； 投标人注册资金达到1000万（含）以上得15分，满分5分。 |
| 施工组织设计 （45分） | 项目改造的计方案及效果图 | 20 | 需要提供本次装修改造电子商务教育名师工作室的设计装修改造效果图，需要实地测量并根据该工作室进行设计；须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行。评委视标书表述内容与效果图给予0-20分。 |
|  | 施工方案 | 30 | 拟投入的主要施工机械、设备、施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、时间安排合理，各主要施工工序有人员安排计划，技术人员安排合理。在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。评委视标书表述内容给予0-30分。 |
|  | 材料要求 | 10 | 工程装饰材料须符合环保级别标准，达到E0级要求。 |
| 售后服务承诺及维护（5分） | 售后服务承诺及维护 | 5 | 根据承诺的养护服务的及时性，响应情况，售后服务承诺及维护方案等由各评委酌情打分（0-5分）。 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |